검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서

발표자: (주)인시스  김양섭 이사  |  2026. 7. 30

Slide 1  —  표지

안녕하십니까, (주)인시스 김양섭 이사입니다.

오늘은 지난 7월 9일 셰플러 내부 심사에서 지적된 A3C0056420000 Connector 검사기준서 외관 항목 누락 건에 대해 원인분석과 재발방지 대책을 말씀드리겠습니다.

먼저 이번 건으로 불편을 드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다.

Slide 2  —  목차

오늘 발표는 총 여덟 가지 순서로 진행됩니다.

이슈 개요와 발생 경위를 먼저 설명드리고, 원인 분석을 직접 원인과 근본·시스템 원인으로 나눠 말씀드린 뒤, 재발방지 대책과 개선된 프로세스, 실행 계획 순으로 설명드리겠습니다.

Slide 3  —  이슈 개요

이번 지적 품목은 A3C0056420000 Connector로, 셰플러에서 제공한 검사기준서에 외관 검사항목이 누락되어 있었으나 당사가 이를 인지하지 못한 것이 첫 번째 지적 사항입니다.

두 번째는 기준서를 충분히 확인하지 않은 상태에서 검사가 진행된 점입니다.

핵심 요약 드리면, 개선품 리비전 이후 구버전 기준서가 미갱신된 상태에서 해당 자재의 입고가 중단되어 점검 기회를 놓친 것이 누락의 직접적 원인입니다.

Slide 4  —  발생 경위

발생 경위를 타임라인으로 설명드리겠습니다.

① 기준서 등록 (과거)

A3C0056420000의 기준서가 SQM팀에 등록되었으나, 이 시점에 이미 외관 사진 항목이 누락된 상태였습니다.

② 개선품 리비전

이후 개선품인 A3C00564201-0이 출시되면서 신규 기준서가 등록되었고, 구버전 자재는 입고가 중단되었습니다.

③ 구버전 미입고

입고가 없다 보니 해당 기준서를 열어볼 기회가 없었고, 정기 점검 시에도 실제 입고되는 품목 위주로 확인하다 보니 구버전 기준서의 누락이 발견되지 않은 채 방치되었습니다.

④ 심사 지적 (2026.7.9)

결국 2026년 7월 9일 셰플러 내부 심사에서 이 누락이 처음으로 인지되어 공식 지적을 받게 되었습니다.

Slide 5  —  원인 분석 ①  —  직접 원인

직접 원인은 두 가지입니다.

직접 원인 1  —  외관 항목 누락 미확인

셰플러에서 제공한 기준서 내 외관 검사항목이 누락된 상태로 SQM팀에 등록되었고, 개선품 등록 시 구버전 기준서의 외관 항목이 함께 업데이트되지 않았습니다.

당사 담당자는 기준서 등록 여부만 확인하고 내용의 완전성은 별도로 검증하지 않았습니다.

직접 원인 2  —  기준서 미확인 상태에서 검사 진행

실물 검사 수행 시 기준서를 항목별로 확인하는 절차를 준수하지 않고 진행하였습니다.

입고 빈도가 낮아 이전 검사 방식을 관행적으로 적용하였고, 기준서 확인 여부를 기록하는 체크리스트도 별도로 운영되지 않아 누락을 탐지할 수 없는 구조였습니다.

Slide 6  —  원인 분석 ②  —  근본·시스템 원인

근본 원인과 시스템 원인도 말씀드리겠습니다.

근본 원인 A  —  입고 기반 관리 체계의 한계

입고되지 않는 자재는 기준서를 실제로 사용할 일이 없어 점검 주기에서 자연스럽게 제외되는 구조였습니다.

점검 시 실제 입고 품목 위주로 확인하다 보니 미입고 품목은 사실상 사각지대에 놓였습니다.

근본 원인 B  —  구두 위주 운영·기록 부재

기준서 누락을 확인해도 담당자 간 구두로만 처리되어 이력이 남지 않고, 처리 여부를 확인하는 피드백 체계도 없어 미처리 건이 누적되는 상황이었습니다.

시스템 원인  —  점검 프로세스 부재

입고 여부와 무관하게 전체 기준서를 점검하는 프로세스 자체가 없었고, 개선품 리비전 시 구버전 기준서를 동시에 점검하는 의무 절차도 수립되어 있지 않았습니다.

Slide 7  —  재발방지 대책

재발방지 대책을 말씀드리겠습니다.

즉시 조치  (완료)

A3C0056420000 기준서의 외관 사진 항목 보완을 7월 10일에 완료하였습니다.

운영 개선  (시행 중)

SQM팀 담당자와 수시 피드백 체계를 구축하여, 누락 감지 시 서면으로 요청하고 처리 확인 후 완료 보고까지 이어지는 체계를 7월 28일부터 시행 중입니다.

관리 강화  (시행 중)

전체 기준서를 월간 전수 점검하고, 개선품 리비전 발생 시 구버전 기준서를 반드시 동시에 점검하도록 의무화합니다.

기록화  (시행 중)

모든 확인·조치 이력을 서면으로 기록·보존하고, 매일 아침 기준서 확인 보고 체계를 운영합니다.

Slide 8  —  개선 프로세스  —  AS-IS vs TO-BE

기존 방식과 개선 방식을 비교해 드리겠습니다.

AS-IS  (기존 문제 구조)

자재가 실제로 입고될 때만 기준서를 확인하였고, 입고되지 않는 자재는 점검에서 제외되었습니다. 누락이 발견되어도 구두 요청에 그쳤고 처리 여부 확인이나 기록이 없어 누락이 발견되지 않는 구조였습니다.

TO-BE  (개선 후)

입고 여부와 관계없이 전체 기준서를 월간 점검하고, 리비전 발생 시 구버전을 동시에 확인합니다. 누락 발견 즉시 서면으로 요청하고 SQM팀 피드백을 통해 완료를 확인한 후 이력을 기록으로 남깁니다.

Slide 9  —  실행 계획  —  Action Plan

실행 계획 말씀드립니다.

완료

기준서 외관 항목 보완은 7월 10일 이미 완료하였습니다.

시행 중  (7월 말~8월)

SQM팀 피드백 체계는 7월 말부터 시행 중이며 8월 중으로 완전히 정착시키겠습니다.

전수 기준서 점검과 이력 기록 체계는 8월 초 착수하여 8월 말까지 안정적으로 운영하겠습니다.

매일 아침 보고 체계는 현재 시행 중이며 8월까지 완전 정착을 목표로 하고 있습니다.

점검 결과는 매월 말 SQM팀에 보고드리겠습니다.

Slide 10  —  맺음말

이상으로 발표를 마치겠습니다.

이번 사안을 통해 입고 여부와 무관하게 기준서 완전성을 주기적으로 검증하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 깊이 인식하였습니다.

모든 누락 확인과 조치는 서면으로 기록하여 추적 가능한 체계를 반드시 유지하겠으며, 개선품 리비전 시 구버전 기준서를 동시에 점검하는 절차를 철저히 준수하겠습니다.

셰플러 SQM팀과의 긴밀한 소통을 통해 품질 이슈가 조기에 해소될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이상 (주)인시스 김양섭 이사였습니다. 감사합니다.