## Slide 1
SCHAEFFLER ICHEON
수입검사 업무
실행계획서
업무 범위 명확화 · 프로세스 표준화 · 지속 모니터링 체계 구축
㈜인시스
2026. 08. 07 | v4.6
Notes: 셰플러 SQM 요청에 따른 수입검사 업무 개선 실행계획서입니다. 6개 항목으로 구성되어 있습니다.

## Slide 2
6대 실행 항목
SQM 요청 5개 항목 + 인시스 자체 추진 1개 항목
01
SQM
업무 Scope · R&R 명확화
검사원별 업무·권한·책임 정의
RACI 매트릭스 · 전자서명 확인
02
SQM
업무 프로세스 표준화
수입검사 Flow Chart 7단계
기준서 확인 절차 문서화
03
SQM
품질 마인드 강화
행동 지침서 · 부품 취급 표준
교육 및 공유 이력 관리
04
SQM
업무일지 운영
일일 업무보고 자동 취합
이력 추적·관리 체계 수립
05
SQM
ERP 기반 모니터링
업무 진행 현황 실시간 관리
실적·운영 현황 보고 체계
06
인시스
시스템 환경 구축
독립 네트워크 · 전용 단말
보안 정책 준수 환경 조성
🔗
수입검사 업무관리 시스템
https://insys-hq.github.io/Insys-review/ims.html
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
2
Notes: 01~05는 셰플러 SQM이 요청한 항목이고, 06은 인시스가 자체적으로 추가한 항목입니다.

## Slide 3
01
업무 Scope · R&R 명확화
검사원별 담당 업무·권한·책임을 명확히 정의하고 인지 체계 구축
1
담당 업무 범위 매핑
검사원별 성명·직급·담당 품목군·백업 담당자를 시스템에 등록
2
RACI 책임 매트릭스
20개 업무 × 5개 역할을 R/A/C/I로 구분하여 권한 경계 확정
3
공유 및 서명 확인
7개 준수사항 확인문에 검사원 본인이 전자서명하여 인지 확인
RACI 정의
R
Responsible
실행 책임 — 직접 수행
A
Accountable
최종 승인 — 결과 책임
C
Consulted
협의 — 사전 의견 수렴
I
Informed
정보 공유 — 결과 통보
※ RACI 매트릭스는 웹버전에서 처리
🔗
실행계획서 웹버전 — RACI 매트릭스 작성
https://insys-hq.github.io/Insys-review/action_plan.html
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
3
Notes: R&R은 매핑표 등록 → RACI 매트릭스 작성 → 전자서명 확인의 3단계로 진행합니다. RACI 매트릭스 작성은 웹버전 실행계획서에서 직접 수행합니다.

## Slide 4
01
R&R 확인 — 검사원 준수사항
전자서명으로 인지 확인하는 7개 항목
1
품질 기준·검사기준서·판정기준은 셰플러 SQM이 정한 바에 따르며, 임의 해석·변경하지 않는다.
2
검사기준서 이상 발견 시 셰플러 SQM에 서면 보고하고, 지시 전까지 검사를 보류한다.
3
판정이 애매한 건은 임의 판단하지 않고 셰플러 SQM에 판단을 요청한다.
4
부적합품의 반품·특채·재작업·폐기는 셰플러 SQM 승인 후에만 처리한다.
5
검사 결과는 SAP와 인시스 업무관리 시스템에 당일 내 각각 기록한다.
6
인시스가 제공하는 교육·훈련에 성실히 참여하고, 습득 내용을 업무에 적용한다.
7
셰플러 사업장 보안 규정 및 인시스 인력 운영 규정을 준수한다.
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
4
Notes: 7개 항목 모두 셰플러 SQM의 품질 권한을 존중하는 내용으로 구성되어 있습니다.

## Slide 5
02
업무 프로세스 표준화
수입검사 표준 Flow Chart — 7단계
1
입고 접수
납품서·수량 확인
2
기준서 확인
주기 도래 시 실시
3
품목 선택
등록 품목 드롭다운
4
샘플 추출
AQL 기준 무작위
5
외관 검사
기준서 대비 확인
6
치수 검사
측정기 실측
7
최종 판정
합격/불합격/보류
성적서 없음 / 기준서 이상
검사 중단 → 셰플러 SQM 서면 보고 → 지시 대기
합격
입고 승인 → SAP 결과 입력 → 지정 위치 이송
불합격 / 보류
부적합품 격리 → SQM 통보 → 승인 후 처리
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
5
Notes: 7단계 표준 프로세스와 3가지 분기 처리 방식을 정의했습니다.

## Slide 6
02
절차 문서화 및 보고 체계
기준서 확인 절차 · 이상 발견 시 보고 절차
입고 시 기준서 확인 절차
SAP에서 품목번호로 성적서 존재 여부 조회
성적서 Rev.와 기준서 Rev. 대조 (최신 여부)
외관 검사항목·참조 사진 누락 여부 확인
치수 규격값 전 항목 기재 여부 확인
성적서 품목번호와 실물 일치 여부 확인
리비전 이전 구버전 품목 해당 여부 확인
확인 결과를 SAP 특기사항란·시스템에 기록
이상 발견 시 보고 절차
인시스 → 셰플러 SQM
1
이상 내용 구체 기록 (품목·항목·Rev.)
2
시스템에 "이상 있음" 저장
3
SQM 담당자에게 서면(이메일) 보고
4
보고 일자·내용·수신자 업무일지 기록
5
SQM 처리 완료 회신 후 재확인·검사 재개
6
처리 이력 시스템 기록 (추적 가능)
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
6
Notes: 기준서·판정기준은 셰플러 SQM 소관이므로, 인시스는 확인하고 이상 시 보고하는 역할입니다.

## Slide 7
03
품질 마인드 강화
파견 검사원의 기본 마음가짐 7개
1
나는 인시스의 얼굴이다
내 업무 태도가 곧 인시스에 대한 평가가 된다
2
기준은 셰플러가 정하고, 나는 지킨다
품질·판정 기준을 임의 해석하지 않는다
3
나는 최종 방어선이다
내가 통과시킨 부품은 고객 생산라인으로 직행한다
4
의심스러우면 멈추고 물어본다
애매한 건은 SQM에 판단을 요청한다
5
기록하지 않은 것은 하지 않은 것
구두 확인·구두 보고는 이력이 남지 않는다
6
관행보다 절차를 우선한다
"원래 이렇게 해왔다"로 확인을 생략하지 않는다
7
즉시 보고가 최선의 대응이다
발견 즉시 보고가 가장 빠른 해결이다
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
7
Notes: 교육 시 반복적으로 강조하는 핵심 마음가짐입니다.

## Slide 8
03
일일 실천 사항 및 부품 취급 표준
시간대별 행동 기준 · 취급 준수사항
Daily Action
출근
근태 확인 · 안전보호구 착용 점검
아침
입고 예정 품목 기준서 사전 점검
입고 시
성적서 확인 → 내용 검토 → 기록 → 검사
검사 중
기준서 펼쳐놓고 항목별 대조 확인
검사 후
SAP 입력 + 소요시간·특이사항 기록
이상 시
검사 중단 → 격리 → SQM 서면 보고
퇴근 전
일일 업무보고 생성 → 보완 → 저장
반드시 지킬 것
· 부품 취급 전 지정 장갑 착용 확인
· 지정 트레이·팔레트 위에서만 취급
· 낙하 시 즉시 별도 격리 후 재검사
· 검사 완료품은 지정 위치에 정렬 적재
주의 사항
· 부품을 맨손으로 만지지 않는다
· 부품을 발로 차거나 밀치지 않는다
· 박스를 바닥에 던지거나 끌지 않는다
· 검사 완료품·미검사품을 섞지 않는다
· 부적합품을 일반 자재와 함께 두지 않는다
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
8
Notes: 부품 취급 표준은 품질 확보를 위한 필수 준수사항으로 교육 시 반복 강조합니다.

## Slide 9
04
업무일지 운영
일일 업무 내역 자동 취합 · 이력 추적 체계
데이터 입력 (검사원)
수입검사
품목 · 외관 · 치수 · 판정
측정의뢰
의뢰 내용 (결과는 검사 시 입력)
부적합
유형·수량·처리 방법·상태
→
일일 업무 보고 자동 생성
보고 일자 선택
당일 자동 · 변경 가능
통계 요약
검사 건수 · 합격률
상세 내역
항목별 테이블 자동 구성
특기사항
유일하게 직접 입력
작성 및 보고 기준
작성 시점: 매일 퇴근 전 | 작성자: 당일 근무 검사원 | 일일: 시스템 조회 · 주간: 금요일 이메일 · 월간: 방문 면담 시 대면 | 보관: 클라우드 영구
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
9
Notes: 3개 데이터 소스를 자동 취합하여 일일 업무보고를 생성합니다.

## Slide 10
05
ERP 기반 모니터링
수입검사 업무관리 시스템 — 7개 메뉴 구성
품목 관리
일괄 등록 · 확인 주기
측정의뢰
의뢰 등록 · 결과 연동
수입검사
품목 선택 · 외관/치수/판정
부적합
격리 · SQM 통보 · 추적
일일 업무보고
자동 취합 · 인쇄 출력
교육 · 면담
교육·방문면담·역량평가
업무지원
소모품 · 안전용품 신청
실시간 모니터링 지표
구분
모니터링 항목
확인 주기
확인 주체
검사 실적
당일 검사 건수 · 합격률 · 판정 현황
실시간
검사원 · 관리자
SQM 대기
기준서 이상 회신 대기 · 부적합 승인 대기
실시간
인시스 관리자
인력 운영
기준서 확인 주기 도래 · 교육 · 면담 · 평가
월간 · 분기
송지원 대표
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
10
Notes: 7개 메뉴로 구성된 업무관리 시스템에서 실시간 현황을 확인할 수 있습니다.

## Slide 11
05
계정 · 접근 권한 체계
소속별 권한 구분 — ㈜인시스 전체 권한 / 셰플러 부분 권한
작성
㈜인시스 계정
전 메뉴 등록·수정·삭제 (품목·측정의뢰·수입검사·부적합·보고서 등)
승인
이천공장 송지원 대표
일일 업무보고 확인 및 승인
열람
셰플러 계정
품목관리·측정의뢰 전체 권한 / 그 외 메뉴 열람만 가능
가입
이메일 계정 등록 요청
임시 비밀번호 메일 발송 → 로그인 후 소속 선택 및 비밀번호 변경
진행 현황 공유
주간: 매주 금요일 이메일 보고 | 월간: 월말 방문 면담 시 대면 보고 | 수시: 시스템 실시간 조회
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
11
Notes: 작성·승인·열람 권한을 명확히 구분하여 운영합니다.

## Slide 12
06
시스템 환경 구축
셰플러 인트라넷과 분리된 독립 네트워크 구성
셰플러 인트라넷
보안 통제 구역
SAP 단말
기준서 시스템
외부 인터넷 차단
저장매체 통제
✕
물리적 분리
인시스 독립 네트워크
USIM 라우터 기반 · 무선 통신망
USIM 라우터
LTE / 5G
전용 노트북
업무 전용
업무관리 시스템
클라우드 DB
검사 결과는 육안 확인 후 수기 입력 — 셰플러 자료 직접 연동 없음
보안 원칙
전용 노트북은 업무 전용으로만 사용 · 셰플러망 PC와 저장매체 공유 금지 · 화면 잠금·비밀번호 설정 · 퇴근 시 지정 장소 시건 보관
셰플러 유선 LAN·사내 Wi-Fi 연결 금지 · 도면·기준서 원본 파일 저장 금지 · 검사 결과는 수치·판정만 입력
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
12
Notes: 셰플러 보안 정책을 준수하기 위해 물리적으로 완전 분리된 독립망을 구성합니다.

## Slide 13
실행 일정 및 담당
항목별 담당자 및 완료 목표 일정
No.
실행 항목
주요 산출물
담당
목표
상태
01
업무 Scope · R&R 명확화
R&R 정의서 · RACI · 전자서명
김양섭 이사
08.31
진행 중
02
업무 프로세스 표준화
Flow Chart · 절차서 · SOP
김양섭 이사
08.31
진행 중
03
품질 마인드 강화
행동 지침서 · 교육 이력
김종선 대리
08.31
진행 중
04
업무일지 운영
일일 업무보고 자동 생성
김종선 대리
08.31
진행 중
05
ERP 기반 모니터링
업무관리 시스템 · 실시간 현황
김양섭 이사
08.31
진행 중
06
시스템 환경 구축
USIM 라우터 · 전용 노트북
김양섭 이사
08.31
진행 중
07
교육 · 면담 체계 운영
월 1회 방문 면담 · 역량평가
김양섭 이사
08.31
진행 중
진행 현황 공유 — 주간: 매주 금요일 이메일 보고 | 월간: 월말 방문 면담 시 대면 보고 | 수시: 시스템 실시간 조회
㈜인시스 · 셰플러 이천공장 수입검사 실행계획서 v4.6
13
Notes: 7개 항목의 담당자와 완료 목표일입니다. 진행 현황은 주간·월간으로 공유합니다.

## Slide 14
지속적인 개선을 약속드립니다
기준서 완전성을 입고 여부와 무관하게 설정 주기에 따라 확인
모든 확인·조치를 서면으로 기록하여 추적 가능한 체계 유지
리비전 시 구버전 기준서 동시 점검 절차 준수
셰플러 SQM과의 긴밀한 소통으로 품질 이슈 조기 해소
㈜인시스 · 2026. 08. 07
Notes: 실행계획서 마무리 슬라이드입니다.